Group 3 DevOps Document

Gemaakt door:

Renas Khalil

Sadek Al Mousawi

Sam Maijer

Daniel Pustjens

Module: DevOps | WFSDAD.DO.23

Versie: 3.0

Datum: 23-06-2024

Inhoudsopgave

1.	Projectkeuze	4

2.	DevOps	5

3.	Praktijken & Technieken	6

4.	Aandachtspunten & Verbeterstrategieën	7

5.	Actieplan	8

5.1 Structuur epics en user story’s	8

5.2 Verminderen van uitstelgedrag	8

5.3 Verbetering van taakverdeling	8

5.4 Verdieping in DevOps concepten	8

6.	Docker	9

6.1 Wat is Docker?	9

6.2 Dockerignore	9

6.3 Dockerfile	10

6.4 Uitleg dockerfile:	11

6.5 Dockerfile-sqlite	11

6.6 Nawoord:	12

7.	Kubernetes	13

7.1 Wat is Kubernetes?	13

7.2 deploy.yaml	13

7.3 Uitleg Deploy.yaml	14

7.4 Kubeconfig_group03.yaml	14

7.5 pv.yaml	15

8.	Github/workflows	17

8.1 Wat zijn Github/workflows?	17

8.2 Runner.yml	17

8.3 Samenvatting:	20

8.4 Test.yml	20

8.5 Samenvatting:	21

9.	Feedback peer review:	22

10.	Infrastructure Tests	22

10.1 Infrastructure Test 1 – Check Kubernetes Nodes	22

10.2 Infrastructure Test 2 – Check Kubernetes Pods	22

10.3 Infrastructure Test 3 - Check Kubernetes Services	22

11.	Code Quality	23

12.	Code Analyse KPI	24

12.1 Code Analysis KPI’s:	24

12.2 Security KPI:	24

13.	Unit testen	25

13.1 Connection Unit Test	25

13.2 Animal controller(create/edit/delete/filter)	25

13.3 Stall controller(create/edit/delete/filter)	26

14.	Release Registry	26

15.	Monitoring:	27

15.2 Wat is monitoring?	28

15.3 Wat doet monitoring?	28

15.4 Doel van monitoring	28

# Projectkeuze

We hebben ervoor gekozen om SL2B te gebruiken voor ons projectkeuze, omdat we veel van de voorbeelden die voorkomen in lessen van SL2B & DevOps toegepast kunnen worden in het project zelf. Op die manier begrijpen we niet alleen de lesstof beter, maar kunnen we ook sneller en efficiënter werken, waarbij we meer kennis opbouwen.

Daarnaast biedt SL2B handige ingebouwde tools aan om onze code te testen. Door het gebruik van deze tools kunnen wij ervoor zorgen dat onze applicatie vanaf het begin stabiel is en dat eventuele fouten vroegtijdig worden ontdekt en opgelost. Hierdoor kunnen we een sterke applicatie bouwen en ervoor zorgen dat alles soepel blijft draaien.

Verder maken we gebruik van het volgende voor het project:

Sprints: waar wij elke twee weken een demo opleveren. Deze demo gaat hand in hand met de werkprincipes van DevOps.

Unit tests en build tests: Docker build images en geautomatiseerde testen.

CI/CD-pipelines: Git branches die automatisch worden getest en gemerged als ze de testen met succes voltooien

SL2B voldoet ook aan alle eisen om gehost te worden op de Kubernetes cluster en we kunnen het project monitoren qua performances.

Dit zijn de algemene redenen die ons hebben overtuigd om SL2B te gebruiken voor het DevOps traject.

# DevOps

- Plan: Trello board

- Code: Github

- Build: Docker

- Test: C# unit test + Docker unit test

- Release: Kubernetes cluster

- Deploy: Docker

- Operate: Kubernetes cluster

- Monitor: Grafana

# Praktijken & Technieken

- Plan: Trello board

Wij hebben ervoor gekozen om Trello te gebruiken omdat het een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface heeft en we er veel meer ervaring mee hebben vergeleken met Azure. Het geeft ons de vrijheid om de board te designen naar onze keuze. Hierdoor is de trelloboard zelf overzichtelijk en fijn om mee te werken.

- Code: Github

Ons team heeft al veel ervaring met GitHub, dus de keuze was snel gemaakt om ermee te gaan werken. Het zorgt ervoor dat wij branches kunnen maken en hierdoor continu aan het project kunnen werken zonder dat wij elkaar in de weglopen.

- Build: Docker

Docker is een tool die ervoor zorgt dat wij onze applicatie op elke operating system kunnen runnen.

- Test: C# unit test + Docker unit test

C# unit test maakt gebruik van de ASP.NET core systeem, wat ervoor zorgt dat er al zelf veel testen aanwezig zijn en wij dit kunnen gebruiken voor het automatiseren van onze testen.

Docker unit test zorgt ervoor dat wij onze builds kunnen testen en configureren voor elke operating systeem.

- Release: Kubernetes cluster

In ons traject wordt er van ons verwacht dat wij ons project releasen en operate op de Kubernetes cluster die aanwezig zou zijn tijdens onze lessen.

- Deploy: Docker

We maken gebruik van docker om onze build image te creëren en aan de hand van deze image het project te operaten.

- Operate: Kubernetes cluster

In ons traject wordt er van ons verwacht dat wij ons project releasen en operate op de Kubernetes cluster die aanwezig zou zijn tijdens onze lessen.

- Monitor: Grafana

We hebben onderzoek gedaan voor monitoring en hieruit kwam Grafana omdat het opensource is en het ons een mogelijkheid geeft om ene dashboard te creëren.

# Aandachtspunten & Verbeterstrategieën

- Overzichtelijker maken van epics en user story's. Voorheen wisten we niet perfect hoe je epics en user story's moest maken/koppelen, waardoor het onoverzichtelijk was welke user story bij welke epic hoorde. Verder wisten we niet precies wanneer de user story helemaal klaar zou zijn, omdat we niet veel acceptatiecriteria hadden genoteerd.

Oplossing: Elke epic heeft een nummer en bijhorende user story met daarbij ook een nummer. De branches worden bijvoorbeeld vernoemd ”1.2-inlog-systeem”. Verder wordt er voor elke user story acceptatiecriteria gemaakt, zodat de persoon die eraan werkt weet wanneer het af zou zijn.

- Er wordt gelet op uitstelgedrag. Voorheen hadden we in het begin moeite om meteen aan de eindopdrachten te werken, wat aan het einde van de periode tot veel werk en veel stress leidde.

Oplossing: We gaan het verminderen doormiddel van Sprints, Daily stand-ups en een planning bijhouden.

- Er wordt gelet op taakverdeling. Voorheen hadden we moeite met het verdelen van taken, waardoor één persoon veel meer deed dan de rest.

Oplossing: We letten op dat iedereen aan het werk is en actief meedoet aan 	elke fase.

- Er zal meer onderzoek worden gedaan naar de concepten van DevOps zodat wij een beter begrip krijgen over de verschillende fases van DevOps en wellicht verandering van de tools die wij gebruiken in het project.

Toelichting: Voor vrijwel iedereen in ons projectgroepje zijn de devops-concepten nieuw, dit betekent dat wij als groepje gezamenlijk nog veel onderzoek moeten doen om erachter te komen hoe wij het willen aanpakken voor ons project.

# Actieplan

## 5.1 Structuur epics en user story’s

Actie 1.1: Nummeringssysteem implementeren. Elk epic en user story krijgt een uniek nummer. Voorbeeld: Epic 1 kan hebben User Stories 1.1, 1.2, enz.

Actie 1.2: Standaard branch-namen aanhouden. Gebruik het nummeringssysteem in de naam van de branches om duidelijkheid en vindbaarheid te verbeteren, zoals 1.2-inlog-systeem.

Actie 1.3: Acceptatiecriteria definiëren. Duidelijke en meetbare acceptatiecriteria voor elke user story op te stellen, zodat het duidelijk is wanneer een taak als voltooid beschouwd kan worden.

## 5.2 Verminderen van uitstelgedrag

Actie 2.1: Sprints inplannen. Een sprintduur van twee weken aanhouden en strikt aan de geplande sprint reviews en planningssessies houden. Er worden daar o.a. verantwoordelijken toegewezen, deadlines vastgesteld en eventuele aanpassingen gemaakt.

Actie 2.2: Dagelijkse stand-ups implementeren. Elke schooldag een korte stand-up meeting houden om de voortgang te bespreken en problemen/valkuilen snel aan te pakken.

Actie 2.3: Voortgang visueel bijhouden. Gebruik maken van Trello board om taken te visualiseren en de status van elk item bij te werken.

## 5.3 Verbetering van taakverdeling

Actie 3.1: Rollen en verantwoordelijkheden definiëren. Elk teamlid moet duidelijke verantwoordelijkheden hebben en deze evenwichtig verdeeld moeten zijn.

## 5.4 Verdieping in DevOps concepten

Actie 4.1: Gezamenlijke leersessies organiseren. Regelmatige sessies plannen waarin teamleden onderzoek doen en hun resultaten over DevOps concepten delen.

Actie 4.2: Feedback en evaluatie van gebruikte tools.

# Docker

## 6.1 Wat is Docker?

Docker is een platform dat softwarepakketten, genaamd containers, creëert, distribueert en uitvoert. Containers bevatten alles wat nodig is om een applicatie te draaien, inclusief code, runtime, bibliotheken en systeemhulpmiddelen, waardoor applicaties consistent en geïsoleerd op verschillende omgevingen kunnen worden uitgevoerd.

Voor Docker hebben we 3 gerelateerd bestanden in ons project

- .dockerignore

- Dockerfile

- Dockerfile-sqlite

## 6.2 Dockerignore

De .dockerignore-file voorkomt dat bepaalde bestanden en mappen meegenomen worden in de Docker-image. Hiermee kan de grootte van de image verminderd worden en de buildtijd van de image verbeterd en beveiligd worden.

We hebben gekozen voor een standaardtemplate voor ASP.NET-projecten. Hieronder is een voorbeeld van de onze .dockerignore-file:

## 6.3 Dockerfile

Een Dockerfile is een tekstbestand met instructies en commando’s die Docker gebruikt om een Docker-image te bouwen. Het bevat de stappen die nodig zijn om de applicatie en de bijbehorende omgeving te configureren en uit te voeren.

Het doel van een Dockerfile is om het bouwproces van de Docker-image te automatiseren en te vereenvoudigen, zodat de omgeving consistent en reproduceerbaar is.

Dit is onze dockerfile:

## 6.4 Uitleg dockerfile:

Build Stage

De Dockerfile begint met het gebruik van mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0 als basis, wat zorgt voor een omgeving met .NET SDK 8.0, geschikt voor het bouwen van .NET-applicaties. Met de optie --platform=$BUILDPLATFORM wordt de image geschikt gemaakt voor meerdere platforms, waardoor het buildproces op verschillende architecturen kan worden uitgevoerd. Het .csproj-bestand van de "Dierentuin-App" wordt gekopieerd naar de container, waarna dotnet restore de benodigde afhankelijkheden installeert. Daarna worden de overige bronbestanden gekopieerd en wordt de applicatie gebouwd.

Kopiëren van Configuratiebestand

Na de buildfase wordt het appsettings.json-bestand, dat de applicatieconfiguraties van .NET bevat, gekopieerd naar de werkdirectory.

Test Stage

Het .csproj-bestand van de "Dierentuin-unit-test" wordt gekopieerd, en vervolgens wordt dotnet restore uitgevoerd om de benodigde dependencies voor de testomgeving te installeren. Daarna worden de testbestanden gekopieerd en uitgevoerd met dotnet test, waarbij de testresultaten worden vastgelegd in een .trx-bestand.

Publish Stage

De applicatie wordt gepubliceerd naar de map /app/publish in de container, waarbij de configuratie en afhankelijkheden worden vastgelegd voor productie.

Final Stage

In de laatste fase wordt aspnet:8.0 gebruikt als basisimage om de runtime-omgeving voor onze .NET-applicatie op te zetten. Vervolgens wordt een niet-root gebruiker aangemaakt voor betere beveiliging. ASPNETCORE_URLS wordt ingesteld om de applicatie te laten luisteren op poort 8080. De container start de applicatie op met: dotnet Dierentuin-App.dll.

## 6.5 Dockerfile-sqlite

Helaas is het ons niet gelukt om de database live te krijgen op de Kubernetes-cluster zelf. We hebben hiervoor verschillende technieken gebruikt, waarvan Dockerfile-sqlite er een was. Ons doel was om een image te creëren voor de database zelf en deze in dezelfde omgeving te laten draaien en communiceren met onze applicatie.

Dockerfile:

## 6.6 Nawoord:

Echter, we liepen tegen problemen aan, zoals het ontbreken van permissies om bestanden aan te maken op de pod zelf. Uiteindelijk hebben we een Persistent Volume (PV) en Persistent Volume Claim (PVC) opgezet, maar dit is ons ook niet gelukt.

We hebben ook geprobeerd om een tijdelijke pod aan te maken en het databasebestand van de lokale omgeving naar de pods te kopiëren, maar ook hier liepen we helaas tegen dezelfde problemen aan.

# Kubernetes

## 7.1 Wat is Kubernetes?

Kubernetes is een open-source platform dat helpt bij het beheren en automatiseren van de uitrol en het beheer van container-gebaseerde applicaties. Kubernetes helpt bij het coördineren van containers op verschillende machines

Voor Kubernetes hebben we 3 geraltered bestanden in ons project

- deploy.yaml

- kubeconfig_group03.yaml

- pv.yaml

## 7.2 deploy.yaml

Een deploy.yaml is een YAML-bestand dat wordt gebruikt om een Kubernetes Deployment te beschrijven en te configureren. Een Kubernetes Deployment definieert hoe applicaties worden uitgerold, geschaald en beheerd in een Kubernetes-cluster.

Zo ziet onze deploy.yaml eruit:

## 7.3 Uitleg Deploy.yaml

Deployment:

maakt een applicatie genaamd group03 in namespace group03.

Draait één pod met een container gebaseerd op de image renyas/yourimagename:latest. Container luistert op poort 8080, met een beperkt gebruik van CPU en geheugen. Zet de omgeving op "Development".

Service:

Biedt toegang tot de group03 applicatie via poort 80, die verkeer doorstuurt naar poort 8080 van de pod.

IngressRoute:

Richt verkeer van meow.web.dops.tech door naar de group03 service op poort 80, beveiligd met TLS.

## 7.4 Kubeconfig_group03.yaml

Bevat de configuratie instellingen om toegan te krijgen tot een specifieke cluster. Zo ziet onze Kubeconfig_group03.yaml eruit:

Cluster Configuratie:

microk8s-cluster met server https://kube.dops.tech:16443 en een certificaat voor beveiligde verbindingen.

Context:

Definieert group03-context voor interactie met de microk8s-cluster, in de namespace group03, door gebruiker group03-user.

Gebruiker:

Specificeert group03-user met een toegangs-token voor authenticatie.

## 7.5 pv.yaml

Een PersistentVolume (PV) is een Kubernetes-object dat opslagvoorzieningen in een cluster vertegenwoordigt.

Zo ziet once pv.yaml eruit:

ApiVersion

Dit geeft aan dat het YAML-bestand gebruikmaakt van de eerste versie van de Kubernetes API voor PersistentVolumes.

Kind PersitendVolume

specificeert dat het object dat wordt gecreëerd een PersistentVolume (PV) is.

Metadata

geeft de naam van de PersistentVolume als sqlite-pv.

Spec

specificeert dat de PersistentVolume 1 Gigabyte opslagruimte heeft.

AccessModes

Dit betekent dat de opslag door één pod tegelijkertijd kan worden gelezen en beschreven.

HostPath

"/mnt/app/sqlite": geeft het pad aan op de host waar de opslag is gevestigd.

DirectoryOrCreate: betekent dat de directory /mnt/app/sqlite wordt gemaakt als deze nog niet bestaat.

# Github/workflows

## 8.1 Wat zijn Github/workflows?

GitHub Workflows zijn geautomatiseerde processen die taken uitvoeren binnen een GitHub repository. Ze worden gedefinieerd in YAML-bestanden onder de directory .github/workflows. Workflows kunnen worden geconfigureerd om automatisch te starten bij specifieke gebeurtenissen, zoals het pushen van code naar een repository of het openen van een pull request.

Voor Github/workflows hebben we 2 geraltered bestanden in ons project

- runner.yml

- test.yml

## 8.2 Runner.yml

De GitHub workflow is ontworpen om automatisch een reeks acties uit te voeren op basis van bepaalde triggers, zoals het pushen naar de main branch. Het bestaat uit drie hoofdtaken: build, validate_and_tests, en deploy.

Triggers:

Push: Deze workflow wordt uitgevoerd wanneer er een push-actie plaatsvindt op de main branch.

Workflow_Dispatch: Hiermee kunnen gebruikers de workflow handmatig starten vanuit de GitHub interface.

De taken van de Build zijn als volgt:

Platform: Draait op ubuntu-latest.

Acties:

Code ophalen: Checkt de code uit de repository.

QEMU instellen: Voor emulatie van verschillende CPU-architecturen.

Docker Buildx instellen: Voor geavanceerde Docker build mogelijkheden.

Inloggen bij Docker Hub: Logt in bij Docker Hub met behulp van geheime variabelen.

Docker image bouwen en pushen: Bouwt en pushed een Docker image naar Docker Hub voor linux/arm64 platform.

De taken van de Validate en Tests zijn als volgt:

Platform: Draait op ubuntu-latest.

Voorwaarden: Wacht tot de build taak voltooid is.

Acties:

kubectl instellen: Downloadt en installeert kubectl voor interactie met Kubernetes clusters.

.kube map aanmaken: Maakt een directory aan voor Kubernetes configuratie.

KUBECONFIG instellen: Stelt de Kubernetes configuratie in met geheime variabelen.

Infrastructuur testen: Controleert de status van Kubernetes nodes, pods en services.

De taken van de Deploy zijn als volgt:

Platform: Draait op ubuntu-latest.

Voorwaarden: Wacht tot de validate_and_tests taak voltooid is.

Acties:

kubectl instellen: Installeert kubectl voor het beheer van Kubernetes.

KUBECONFIG instellen: Configureert toegang tot het Kubernetes cluster.

Deploy naar Kubernetes: Past de deployment configuratie toe op het Kubernetes cluster en controleert de status.

Deployment herstarten: Voert een herstart van de deployment uit om eventuele wijzigingen door te voeren.

8.3 Samenvatting:
De workflow automatiseert het proces van het bouwen en pushen van een Docker image, het valideren van de infrastructuur door middel van Kubernetes, en het implementeren en deployen van de applicaties naar een Kubernetes cluster.

## 8.4 Test.yml

De GitHub workflow genaamd Test is ontworpen om automatisch tests uit te voeren voor een .NET applicatie. De workflow wordt geactiveerd door verschillende triggers en voert een reeks stappen uit om de code uit te checken, .NET in te stellen, afhankelijkheden te herstellen en tests uit te voeren.

Triggers:

push: De workflow wordt uitgevoerd wanneer er een push-actie plaatsvindt op de main branch.

pull_request: De workflow wordt ook uitgevoerd wanneer er een pull request wordt geopend of bijgewerkt op de main branch.

workflow_dispatch: Hiermee kunnen gebruikers de workflow handmatig starten vanuit de GitHub interface.

Taken:

Code uit repository ophalen: Deze stap gebruikt de actions/checkout actie om de code uit de GitHub repository te halen.

.NET instellen: Deze stap gebruikt de actions/setup-dotnet actie om de gewenste versie van .NET (hier versie 8.0.x) in te stellen.

Afhankelijkheden herstellen: Voert dotnet restore uit om alle vereiste pakketten en bibliotheken te downloaden die nodig zijn voor de applicatie.

Tests uitvoeren: Voert dotnet test uit op de opgegeven oplossing (.sln bestand) om de eenheidstests van de applicatie uit te voeren.

## 8.5 Samenvatting:

De workflow zorgt voor geautomatiseerde tests voor een .NET applicatie. Het biedt een betrouwbare en herhaalbare manier om ervoor te zorgen dat de codebase goed functioneert.

# Feedback peer review:

Als groep hebben wij feedback gekregen om te laten zien in welke Github action job’s fases de runner zich bevindt. Deze feedback hebben wij verwerkt en geïmplementeerd als volgt:

We hebben nu een build , validate_and_tests en deploy fase.\

# Infrastructure Tests

## 10.1 Infrastructure Test 1 – Check Kubernetes Nodes

Deze test bevestigt de beschikbaarheid en status van de nodes in de Kubernetes-cluster.

## 10.2 Infrastructure Test 2 – Check Kubernetes Pods

Deze test checkt de status van de pods die zijn gedeployed over alle namespaces in de kuberenetes-cluster

## 10.3 Infrastructure Test 3 - Check Kubernetes Services

Deze test verzekert dat alle services, gedefinieerd in de kubernetes-cluster operationeel zijn.

- Code Quality

Er is gebruik gemaakt van GitHub Code Scanning met behulp van CodeQL om de kwaliteit van de code te verbeteren. CodeQL voert analyses uit op de codeconvensies in verschillende programmeertalen, waaronder C#, JavaScript en TypeScript. Dit helpt bij het vinden van beveiligingsproblemen, kwetsbaarheden en andere fouten, waardoor de software betrouwbaarder en veiliger wordt.

- Code Analyse KPI

Door gebruik te maken van Github Code Scanning zijn er automatisch 2 code analysis KPI’s uitgevoerd en een Security KPI.

## 12.1 Code Analysis KPI’s:

Zoals eerder is vermeld bij het kopje Code Quality, wordt er geanalyseerd op de codeconvensies van C# en Javascript-typescript.

## 12.2 Security KPI:

GitHub Code Scanning (CodeQL) analyseert automatisch beveiligingskwetsbaarheden en codefouten. Dit zorgt ervoor dat potentiële veiligheidsrisico's op tijd worden geïdentificeerd en aangepakt.

# Unit testen

We hebben in totaal 10 unit testen gemaakt die worden uitgevoerd tijdens het deployen van een image naar de main branch. Dit wordt gedaan in de “build” job bij de actions.

## 13.1 Connection Unit Test

Deze Unit Test checkt of de connectie succesvol is met de database.

## 13.2 Animal controller(create/edit/delete/filter)

Deze Unit Testen voeren de volgende testen uit:

- Create Valid Animal

- Delete Non Existing Animal

- Delete Valid Animal

- Edit Valid Animal

- Filter Animal

## 13.3 Stall controller(create/edit/delete/filter)

Deze Unit Testen voeren de volgende testen uit:

- Create Stall

- Delete Stall

- Edit Stall

- Filter Stall

# Release Registry

Onze CI/CD-pipeline werkt geautomatiseerd bij code pushes en mergen. Het begint met het bouwen van een Docker-image vanuit onze code. Daarna wordt deze image veilig opgeslagen op Docker Hub. Vervolgens wordt het automatisch geïmplementeerd in ons Kubernetes-cluster. Dit proces garandeert snelle updates, stabiele releases en een betere gebruikerservaring.

# Monitoring:

We hebben een poging gedaan om monitoring toe te voegen maar dit is gefaald. Wat we gedaan hadden is een yaml file gemaakt die alles aanmaakt wat nodig is om grafana te runnen, maar de Persistent Volume Claim wordt niet goed aangemaakt waardoor de rest vast komt te zitten. We hebben geprobeerd dit op te lossen maar kwamen uiteindelijk er niet uit.

We hadden geprobeerd de PVC te linken aan een PV door middel van een storage ClassName maar deze konden we niet aanmaken en linken.

Ook had een de grafana service en een deployment gemaakt maar die konden niet verder zonder de PVC.

Het doel van een Kubernetes-monitoren is het observeren, verzamelen en analyseren van gegevens over de prestaties, gezondheid en functionaliteit van de Kubernetes-cluster. Het doel van monitoring is om een duidelijk inzicht te krijgen in de werking van de applicaties en infrastructuur, zodat problemen vroegtijdig gedetecteerd en opgelost kunnen worden, wat resulteert in een stabielere en efficiëntere omgeving.

## 15.1 Wat is monitoring?

Monitoring in Kubernetes houdt in dat je de hele tijd gegevens verzamelt over de verschillende componenten binnen je cluster, zoals pods, nodes, en services. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op CPU-gebruik, geheugengebruik, netwerkverkeer, en andere systeem- en applicatie data.

## 15.2 Wat doet monitoring?

Monitoring biedt real-time inzicht in de staat van de Kubernetes-omgeving. Het helpt bij:

- Detecteren van problemen: Door bugs en fouten snel te identificeren.

- Analyseren van prestaties: Door de prestatie bij te houden en te zien waar en wanneer het slomer dan verwacht runt.

- Optimaliseren van resources: Door inzicht te bieden in het gebruik van resources, wat helpt bij het efficiënter gebruiken van middelen.

## 15.3 Doel van monitoring

Het primaire doel van monitoring binnen een Kubernetes-omgeving is om de betrouwbaarheid, prestaties en beschikbaarheid van applicaties te bekijken. Dit wordt gedaan door:

- Vroegtijdige probleemdetectie: Zodat bugs snel kunnen worden aangepakt voordat ze eindgebruikers bereiken.

- Proactieve systeemverbetering: Door continu inzicht te bieden in de systeemstatus, kunnen verbeteringen worden gemaakt om toekomstige problemen te voorkomen.

- Ondersteunen van DevOps-praktijken: Door feedback loops te creëren die belangrijk zijn voor continue integratie en continue levering (CI/CD), wat zorgt voor een snellere en betrouwbaardere levering van nieuwe features en updates.